FASE 1 — DEFINICIÓN DE PROYECTO APT

CuidaTrack — Plataforma transaccional de registro, reportería y analítica para cuidadores informales de personas mayores

PARTE I

# 1. Antecedentes Personales

| Nombre estudiante | [Completar con tu nombre completo] |
| --- | --- |
| Rut | [Completar] |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | [Completar] |

# 2. Descripción Proyecto APT

| Nombre del proyecto | CuidaTrack — Plataforma transaccional de registro, reportería y analítica para cuidadores informales de personas mayores |
| --- | --- |
| Área(s) de desempeño | Desarrollo de Software, Gestión de Datos y Analítica, Gestión de Proyectos Informáticos. (Ajustar la redacción exacta según la nomenclatura oficial de tu Plan de Estudio.) |
| Competencias | - Diseño y gestión de bases de datos - Desarrollo de software en distintas plataformas - Ingeniería de software - Análisis de datos e inteligencia artificial - Gestión de proyectos y riesgos TI - Seguridad informática |

# 3. Fundamentación Proyecto APT

| Relevancia del proyecto APT | En Chile, el cuidado de personas mayores dependientes recae mayoritariamente en familiares que ejercen este rol de forma informal, sin remuneración ni formación específica. Las personas cuidadoras informales dedican en promedio 16,8 horas diarias al cuidado, y un estudio en atención primaria determinó que el 69,77% de los cuidadores principales presentó algún grado de sobrecarga, medida con la Escala de Zarit. La cobertura de programas estatales de apoyo es muy baja: el programa Chile Cuida alcanzaba en 2018 solo al 0,08% de la población estimada que requería cuidados. Esta problemática se sitúa a nivel nacional, afectando principalmente a mujeres que cuidan a un familiar mayor dependiente, sin herramientas tecnológicas que les permitan organizar el cuidado diario ni detectar a tiempo su propio desgaste. El proyecto aporta una herramienta real (o simulada, en caso de no contar con una institución piloto) que puede reducir esta brecha. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Se espera desarrollar una plataforma web transaccional que permita a cuidadores informales registrar diariamente medicamentos, actividades de cuidado y citas médicas, generar reportería sobre adherencia a tratamientos y evolución de la sobrecarga del cuidador, e incorporar un agente de inteligencia artificial que interprete esos datos y los comunique en lenguaje simple. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto pone en práctica de forma directa las competencias de diseño y gestión de bases de datos (núcleo transaccional), ingeniería de software (arquitectura y modelado UML), análisis de datos e inteligencia artificial (reportería, alertas y agente de IA), y gestión de proyectos (planificación y evidencias). Estas competencias son necesarias para resolver un problema que requiere tanto una base de datos robusta como capacidad de generar valor a partir de los datos recolectados. |
| Relación con los intereses profesionales | [Personalizar este párrafo] El interés profesional detrás de este proyecto está en aplicar ingeniería de datos e inteligencia artificial a problemas sociales reales y poco atendidos tecnológicamente, desarrollando experiencia en diseño de sistemas transaccionales, analítica de datos y uso responsable de IA generativa — un perfil que aporta directamente al desarrollo profesional en el área de datos y software. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es desarrollable dentro de la duración del semestre (18 semanas) y las horas asignadas a la asignatura de Portafolio de Título, utilizando herramientas de desarrollo de código abierto (Node.js/Python, PostgreSQL/MySQL, Docker) sin costos de licenciamiento. Como factor facilitador, existe documentación pública oficial (MINSAL, SENAMA) y APIs de modelos de lenguaje accesibles para la capa de IA. Como factor que podría dificultar el desarrollo, el acceso a cuidadores reales para pruebas piloto puede ser limitado; esto se mitiga utilizando datos simulados para validar la lógica del sistema y, de ser posible, una prueba piloto acotada con un grupo reducido de voluntarios. |

# 4. Objetivos

| Objetivo general | Desarrollar una plataforma web transaccional para el registro, reportería y análisis del proceso de cuidado diario de personas mayores por parte de cuidadores informales, incorporando una capa de interpretación asistida por inteligencia artificial. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Implementar un módulo de registro transaccional que procese correctamente el 100% de las transacciones ingresadas (medicamentos, actividades, citas) en un set de prueba de al menos 200 registros, con una tasa de error inferior al 5%. - Desarrollar un módulo de reportería que calcule la adherencia a medicamentos con un margen de error máximo del 5% respecto a un cálculo de referencia. - Implementar un sistema de alertas tempranas que detecte al menos el 85% de los patrones de riesgo definidos, medido mediante precisión y recall sobre un conjunto de datos etiquetado. - Integrar un agente de IA que genere resúmenes en lenguaje natural con al menos un 90% de exactitud factual respecto a los datos fuente, evaluado sobre un mínimo de 50 consultas de prueba. - Validar la usabilidad de la plataforma logrando una calificación promedio igual o superior a 4 sobre 5 (escala Likert) en pruebas con al menos 5 usuarios, con un tiempo de registro de actividad inferior a 30 segundos. |

# 5. Metodología

| Descripción de la Metodología | Se utilizará una metodología ágil adaptada a trabajo individual, tipo Kanban con sprints quincenales, dado que el proyecto se desarrolla en solitario y de forma incremental por capas: primero el núcleo transaccional, luego la capa de reportería y analítica, y finalmente la capa de inteligencia artificial. Cada sprint cierra con una entrega funcional verificable, lo que permite ajustar el alcance a tiempo si surgen imprevistos. El trabajo se organiza en tres fases alineadas con la asignatura de Portafolio de Título: Fase 1 — definición del problema, objetivos y diseño inicial (arquitectura, modelo de datos, UML); Fase 2 — desarrollo incremental del sistema (núcleo transaccional, reportería, alertas, IA, despliegue); Fase 3 — pruebas finales, consolidación de evidencias y cierre del proyecto. Al ser un proyecto individual, todas las tareas y responsabilidades recaen en el propio estudiante. |
| --- | --- |

PARTE II

# 6. Evidencias

A continuación se detallan las evidencias que serán desarrolladas y evaluadas durante el informe de avance y el informe final del proyecto.

| Tipo | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Diagrama de Arquitectura | Diagrama de componentes del sistema (frontend, backend, base de datos, motor de IA) y su comunicación. | Evidencia el diseño técnico que sustentará la implementación del sistema. |
| Avance | Modelo de Datos (ER) | Diagrama entidad-relación del núcleo transaccional: cuidador, persona cuidada, registros de medicamentos, actividades y citas. | Valida la estructura de la base de datos relacional que soporta la lógica transaccional del proyecto. |
| Avance | Diagramas UML mínimos | Casos de uso, diagrama de clases y diagrama de secuencia de la funcionalidad principal (registro de actividad de cuidado). | Documenta el comportamiento y la estructura del sistema antes de su implementación. |
| Avance | Requisitos No Funcionales | Documento con requisitos de seguridad, rendimiento, escalabilidad, disponibilidad y portabilidad (Docker). | Asegura que el sistema cumple estándares de calidad más allá de la funcionalidad básica. |
| Final | Configuración Docker | Dockerfile(s), docker-compose, variables de entorno y guía de ejecución en README.md. | Evidencia la portabilidad y facilidad de despliegue del sistema, requisito de la asignatura. |
| Final | Plan de Pruebas y Evidencias | Casos y resultados de pruebas unitarias, de integración, de rendimiento y de seguridad. | Valida el cumplimiento de los objetivos específicos medibles definidos para el proyecto. |
| Final | Documento de Innovación | Respuesta a qué problema resuelve, qué hace diferente a la solución y qué valor agrega, contrastado con herramientas existentes. | Sustenta el carácter innovador exigido por la asignatura frente a soluciones ya disponibles en el mercado. |

# 7. Plan de Trabajo

| Competencia | Actividad | Descripción | Recursos | Duración | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ingeniería de software | Definir problema, objetivos y alcance | Levantar el problema, redactar objetivo general y específicos medibles, y delimitar el MVP. | Documento guía, literatura de respaldo (MICARE, Zarit) | 2 semanas | Estudiante |
| Ingeniería de software / Bases de datos | Diseñar arquitectura, modelo de datos y UML | Diagramar componentes, modelo entidad-relación y casos de uso, clases y secuencia. | Herramientas de diagramación, editor de código | 2 semanas | Estudiante |
| Desarrollo de software / Bases de datos | Implementar núcleo transaccional | Construir el registro de medicamentos, actividades, citas y sus reglas de negocio. | Node.js/Python, PostgreSQL/MySQL | 3 semanas | Estudiante |
| Análisis de datos | Desarrollar módulo de reportería y analítica | Construir dashboards de adherencia a medicamentos y evolución de sobrecarga. | Librerías de visualización, framework frontend | 3 semanas | Estudiante |
| Análisis de datos | Implementar alertas tempranas | Programar la detección de patrones de riesgo (omisión de dosis, inactividad). | Lógica de negocio, base de datos | 2 semanas | Estudiante |
| Análisis de datos e IA | Integrar agente de inteligencia artificial | Conectar un modelo de lenguaje vía API restringido a interpretar los datos propios del sistema. | API de modelo de lenguaje | 3 semanas | Estudiante |
| Desarrollo de software | Configurar despliegue con Docker | Crear Dockerfile, docker-compose y documentar la puesta en marcha. | Docker, Docker Compose | 2 semanas | Estudiante |
| Ingeniería de software | Ejecutar pruebas | Pruebas unitarias, de integración, de rendimiento y de seguridad. | Framework de testing | 2 semanas | Estudiante |
| Gestión de proyectos | Pruebas de usabilidad con usuarios | Validar la plataforma con al menos 5 usuarios reales o simulados. | Cuestionario de usabilidad (Likert) | 1 semana | Estudiante |
| Gestión de proyectos | Consolidar documentación final y presentación | Reunir evidencias, redactar cierre y preparar la defensa del proyecto. | Plantilla institucional | 2 semanas | Estudiante |

# 8. Carta Gantt

Planificación de actividades a lo largo de las 18 semanas del período académico, organizadas en las tres fases de la asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Semana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Definir problema, objetivos y alcance | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseñar arquitectura, modelo de datos y UML |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementar núcleo transaccional |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollar reportería y analítica |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementar alertas tempranas |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Integrar agente de IA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| Configurar despliegue Docker |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
| Ejecutar pruebas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
| Pruebas de usabilidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Documentación final y presentación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |